1. Bảng phân loại

| Mục | Hạng mục | Nhóm | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách | Must | Không có dữ liệu sách thì hệ thống không có gì để tìm hay mượn, không phát hành được |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký | Must | Phải biết ai mượn mới giữ chỗ và áp giới hạn số sách được; mục 3 phụ thuộc mục này |
| 2 | Tìm kiếm sách | Must | Độc giả không tìm được sách thì không đặt mượn được; phụ thuộc mục 10 |
| 3 | Mượn sách online | Must | Đây là giá trị cốt lõi của MVP; phụ thuộc mục 1, 2 và 10 |
| 5 | Đặt trước sách + thông báo | Should | Có cách tạm: độc giả quay lại kiểm tra sau Phụ thuộc mục 3 |
| 8 | Email nhắc hạn trả | Should | Có cách tạm: thủ thư nhắc tại quầy hoặc độc giả tự nhớ Phụ thuộc mục 3 |
| 4 | Gia hạn online | Should | Có cách tạm: đến quầy gia hạn Phụ thuộc mục 3 |
| 9 | Xem lịch sử mượn | Should | Có cách tạm: hỏi thủ thư Phụ thuộc mục 3 |
| 12 | Đăng nhập Google/Facebook | Could | Đã có đăng nhập thường, chỉ tiện hơn; phụ thuộc mục 1 |
| 6 | Đánh giá & bình luận | Could | Bỏ đi chỉ ít độc giả phàn nàn; phụ thuộc mục 1 và 3 |
| 7 | Gợi ý sách cá nhân hóa | Won’t | Cần dữ liệu lịch sử mượn (mục 9) và đánh giá (mục 6), chi phí cao; để Release sau |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won’t | Độc giả có thể gọi điện hoặc hỏi tại quầy; cần thủ thư trực liên tục, để Release sau |

2. Backlog có thứ tự

| Thứ tự | Mục | Hạng mục | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách | Must |
| 2 | 1 | Đăng nhập/đăng ký | Must |
| 3 | 2 | Tìm kiếm sách | Must |
| 4 | 3 | Mượn sách online | Must |
| 5 | 5 | Đặt trước sách + thông báo | Should |
| 6 | 8 | Email nhắc hạn trả | Should |
| 7 | 4 | Gia hạn online | Should |
| 8 | 9 | Xem lịch sử mượn | Should |
| 9 | 12 | Đăng nhập Google/Facebook | Could |
| 10 | 6 | Đánh giá & bình luận | Could |
| 11 | 7 | Gợi ý sách cá nhân hóa | Won’t (giữ trong backlog) |
| 12 | 11 | Chat với thủ thư | Won’t (giữ trong backlog) |

3. Tự phản biện

Mục 11 (Chat): Có người sẽ xếp Should vì độc giả cần hỏi nhanh khi gặp lỗi đặt mượn. Mình giữ Won’t vì có kênh thay thế và chat đòi hỏi thủ thư trực liên tục, khó đáp ứng trong 3 sprint